附件2

2020年省级促进经济高质量发展专项调剂资金信息技术应用创新产业发展（第一批）项目

绩效表

## 表1. 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

| 项目名称 | 金蝶天燕Apusic应用服务器V10.2 |
| --- | --- |
| 项目实施期限 | 2019.6.1-2021.5.30 |
| 资金类型 | 省级财政专项资金 |
| 项目等级 | 二级项目 |
| 省级主管部门 | 广东省工业和信息化厅 | 实施单位 | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 |
| 项目联系人 | 汪益华 | 联系电话 | 13923729764 |
| 预算年度 | 2019 |
| 资金需求 | 700万元 |
| 支出内容 | 研发/开发、设备/材料、测试/测评/适配/服务、专家咨询、知识产权事务 |
| 政策依据 | 贯彻落实省委省政府对信息技术应用创新产业发展的战略部署和任务要求。 |
| 阶段性绩效信息（项目实施计划） | 2019年第4季度 | 产品功能升级及性能优化 |
|  | 2020年第1季度 | 华为硬件平台适配测试及优化；全国产化试点用户推广 |
|  | 2020年第2季度 | 浪潮硬件平台适配测试及优化；全国产化试点用户推广 |
|  | 2020年第3季度 | PK平台适配测试及优化；全国产化试点用户推广 |
|  | 2020年第4季度 | 全国产化试点用户推广 |
|  | 2021年第1季度 | 重点行业全国产化应用突破 |
|  | 2021年第2季度 | 验收测试及验收准备 |
| 总体绩效 目标 | 针对政府办公系统对性能、易用性等需求，进行产品功能升级和性能优化，扩大全国产化用户群体及影响力，突破重要行业全国产化。2019年，实现功能升级及性能提升；2020年，实现全国产市场增长；2021年，实现行业突破。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：新增软件著作权数 | 1 |
|  |  |  | 指标2： 新增专利数 | 5 |
|  |  | 质量指标 | （1）实现应用服务器软件功能的升级，支持高并发下数据库连接池优化、支持大规模分布式会话处理、应用服务器集群的弹性资源管理以及服务器推送功能，通过第三方测试 （2）实现应用服务器软件性能的提升，同等典型硬件配置下典型的党政办公应用TPS提升20%以上，通过第三方测试 （3）申请软件著作权1项 （4）申请专利5项（专利受理通知书） |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目时效期 | 2年 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：软件业务收入 | 增长30% |
|  |  |  | 指标2：基础软件收入 | 增长100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目实施后，符合“自主可控，安全可靠”的要求的全国产化及标准化的政府办公系统试点用户覆盖率扩大至55%，重要行业的全国产化试点用户取得突破，为国家信息安全作出贡献。 |

## 表2. 深圳市斯维尔科技股份有限公司

| 项目名称 | 面向云计算的自主知识产权BIM三维图形系统 |
| --- | --- |
| 项目实施期限 | 2019.10.1-2021.9.30 |
| 资金类型 | 省级财政专项资金 |
| 项目等级 | 二级项目 |
| 省级主管部门 | 广东省工业和信息化厅 | 实施单位 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 |
| 项目联系人 | 张立杰 | 联系电话 | 13600144987 |
| 预算年度 | 2019 |
| 资金需求 | 1000万元 |
| 支出内容 | 研发/开发、设备/材料、测试/测评/适配/服务、专家咨询、知识产权事务、云服务资源、差旅 |
| 政策依据 | 贯彻落实省委省政府对信息技术应用创新产业发展的战略部署和任务要求。 |
| 阶段性绩效信息（项目实施计划） | 2019.10-2019.12 | 开展需求整理，原型界面开发，技术预研工作 |
|  | 2020.1-2020.3 | 开展系统架构、功能、数据存储、云服务设计工作 |
|  | 2020.4-2020.6 | 开展系统编码工作，完成第一个版本的单机版本系统 |
|  | 2020.7-2020.9 | 开展系统编码工作，完成第二个版本的单机版本系统，并提交内测 |
|  | 2020.10-2020.12 | 开展系统编码工作，完成第一个版本的云计算版本系统，并提交内测 |
|  | 2021.1-2021.3 | 开展系统编码工作，完成第一个版本的云计算版本系统，并提交内测 |
|  | 2021.4-2021.6 | 完成系统开发工作，提交公测 |
|  | 2021.7-2021.9 | 完善系统，形成最终交付版本 |
| 总体绩效 目标 | 本项目按三年投入，分三步实现如下目标： 第一年：1）完成系统核心功能开发；2）完成基础SDK的开发； 3）云计算构件社区上线运行，通过社区扩大； 第二年：1）支持行业内1~2家二次软件开发商使用核心SDK（C++）进行应用软件开发，形成可供试用的软件产品； 2）完成扩展SDK(C#等)的开发，使得软件二次开发能力更强； 第三年：1)支持行业内更多二次软件开发商使用核心SDK与扩展SDK进行应用软件开发，形成可供试用的软件产品；2)通过在高校设立创新基金，支持大学使用SDK进行科技创新，通过高校教育，培育一批掌握基于本系统进行二次开发的高校学生，培养未来开发者 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 软件著作权 | 3 |
|  |  |  | 专利 | 5 |
|  |  |  | 项目收入 | 3000万元 |
|  |  | 质量指标 | 技术指标 1、建成后，完成1000个族文件制作并发布； 2、产品安装包文件大小对比国外同类软件（如Revit），减少20%。 在同等软硬件环境下，产品处理大体量、大场景模型文件时，显示性能对比国外同类软件（如Revit），提高10%。 3、通过高效的BIM模型图形数据库存储与传递技术，在同体量、同场景模型文件存储时，存储文件大小对比国外同类软件（如Revit），减少10%。 4、支持IFC标准，支持64位操作系统，支持直接出二维DWG或PDF格式图纸。支持建筑、结构、水暖电等专业模型文件的创建与维护； 5、支持在此产品上进行二次开发； |
|  |  | 时效指标 | 项目时效期 | 2年 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 过本项目的持续投入，本项目结束，2年内通过本项目产生的收入超过3000万元。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 本系统完成后，可形成具有自主知识产权的BIM基础软件，对于我国建设数据安全具有重要意义； 本软件为基础平台软件，通过SDK支持二次开发能力，通过本平台建立起建设行业软件生态圈，可以有效解决国外软件垄断局面。 |

## 表3.研祥智能科技股份有限公司

| 项目名称 | 国产智能视觉组态软件研发与应用 |
| --- | --- |
| 项目实施期限 | 2019.9.1-2021.8.30 |
| 资金类型 | 省级财政专项资金 |
| 项目等级 | 二级项目 |
| 省级主管部门 | 广东省工业和信息化厅 | 实施单位 | 研祥智能科技股份有限公司 |
| 项目联系人 | 林诗美 | 联系电话 | 18025395183 |
| 预算年度 | 2019 |
| 资金需求 | 600万元 |
| 支出内容 | 设备费材料、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、人员费、其它支出、单位水电气暖等消耗、管理费用补助支出、绩效支出 |
| 政策依据 | 贯彻落实省委省政府对信息技术应用创新产业发展的战略部署和任务要求。 |
| 阶段性绩效信息（项目实施计划） | 2019.9~2020.02 | 研究内容：项目可行性以及软件需求分析。 |
|  | 2020.03~2020.08 | 研究内容：软件基本架构的确立，软件功能架构的组建，图形算法库的设计开发，软件设计与调试。 |
|  | 2020.09~2021.028 | 研究内容：软件功能迭代，软件可扩展性、兼容性和二次开发应用便捷性优化，使用过程中出现的软件各模块问题整改。 |
|  | 2021.03~2021.09 | 研究内容：进入销售阶段，组建营销队伍和售后服务队伍。并在其它工业领域进行推广测试，准备项目验收。 |
| 总体绩效 目标 | 总体目标： 1）开发视觉组态软件1项； 2）申请专利2项； 3）申请软件著作权至少1项； 4）培养技术人才5人； 分年度目标： 2019~2020年：完成项目可行性分析报告以及软件需求可行性评估表，软件基本架构的确立，软件功能架构的组建，图形算法库的设计开发，软件设计与调试。形成软件方案设计书，软件编码，完成测试验证； 2020~2021年：完成软件功能迭代，软件可扩展性、兼容性和二次开发应用便捷性优化，使用过程中出现的软件各模块问题整改，完成项目软件测试验证和优化升级。申请自主知识产权。软件投产，组建营销队伍和售后服务队伍，实现应用推广，初步取得经济效益。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 专利 | 2 |
|  |  |  | 净利润 | 30万元 |
|  |  |  | 销售额 | 200万元 |
|  |  |  | 软件著作权 | 1 |
|  |  | 质量指标 | 本项目在实施期内完成视觉检测开发套件研发，主要技术指标如下： （1）支持多任务、程序调用；支持程序的分支/跳转/循环/判断； （2）集成相机采集端口，支持TCP/IP、RS232、I/O等通信方式； （3）提供标准化函数接口，支持二次开发； （4）支持设备热插拔，支持产品在线、离线检测，1/4亚像素测量精度； （5）集成图像基本运算，集成BLOB分析，对象计数，几何匹配，灰度匹配，彩色匹配，字符条码识别等功能； （6）支持去噪声、滤波、对比度增强、二值化、图像均衡、模糊处理，亮度修正，均衡处理亮度修正，中值滤波等工具，各工具之间的拖放可实现数值、结果和图像链接； （7）申请专利2项； （8）软件著作权1项。 |
|  |  | 时效指标 | 项目时效期 | 2年 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 项目期内预计达到软件销售额200万元，产生净利润30万元，纳税10万元。预计达到正常销售期后，可带来8000万元的销售额，预计实现1200万元净利润，纳税1000万元。 |
|  |  | 社会效益 指标 | （1）提升本土智能检测行业技术发展水平：机器视觉套件的开发，将会极大的推动本土智能检测行业的发展，进一步提高工业自动化水平。该机器视觉套件广泛适用于各行业领域的视觉技术应用。通用的软件平台实现了最大程度的开放性和技术适用性，有效引导行业自主研发应用技术，使得一些不具备较高研发能力的中小型企业，也能基于本平台进行二次开发，顺利开发出适用本公司生产要求的视觉技术，降低企业的软件开发风险，为机器视觉技术在各领域的广泛应用提供保障。 （2）促进视觉图像专业人才培养和输出：软件开发过程中，围绕软件平台开发，本项目培养了一批机器视觉应用领域的高端技术人才。在研究过程中与产业合作伙伴，包括系统集成商、终端产品应用商等，对智能检测产业中出现的热点技术问题进行技术和方案合作研究，推动方案的验证和产品化，将“问题”转化为机会，促进行业技术水平的不断提升，为行业培养和储备优秀的工程技术人才，为本行业的发展提供持续动力。 （3）推动国家智能制造战略布局实施：本项目的实施和产业化，响应国家智能制造产业布局措施，能够有力推动工业制造网络化、信息化和数字化的转型升级。促进我国智能检测关键技术的国产化，有利于国家综合实力提升。有助于推动国家智能化产业进程，加快实现由制造大国向制造强国的转型，加快完成产业结构的调整，实现全产业链自动化。促进相关知识产权、高水平科研成果的产出，提升我国在该技术领域的研究水平和研发实力。 |

## 表4.国微集团(深圳)有限公司

| 项目名称 | 超大规模集成电路软硬件协同仿真关键技术 |
| --- | --- |
| 项目实施期限 | 2019.10.1-2021.9.30 |
| 资金类型 | 省级财政专项资金 |
| 项目等级 | 二级项目 |
| 省级主管部门 | 广东省工业和信息化厅 | 实施单位 | 国微集团(深圳)有限公司 |
| 项目联系人 | 戴秋芳 | 联系电话 | 15118813620 |
| 预算年度 | 2019 |
| 资金需求 | 950万元 |
| 支出内容 | 设备购置、科研经费、人力资源费、其他费用、单位水电气暖、绩效支出 |
| 政策依据 | 贯彻落实省委省政府对信息技术应用创新产业发展的战略部署和任务要求。 |
| 阶段性绩效信息（项目实施计划） | 2019年4季度 | 完成SCE-MI设计 |
|  | 2020年1季度 | 完成系统编译软件主要功能 |
|  | 2020年2季度 | 完成系统编译软件 |
|  | 2020年3季度 | 完成基本版本样机(4*FPGA) |
|  | 2020年4季度 | 完成系统分割 |
|  | 2021年1季度 | 完成IO时分复用 |
|  | 2021年2季度 | 完成全部软件功能 |
|  | 2021年3季度 | 完成全功能全规模样机(32FPGA) |
| 总体绩效 目标 | 2020年：实现主要编译功能和SCE-MI框架在基本版本硬件(4*FPGA)上的运行。 2021年：实现全部功能，并实现全规模硬件（32*FPGA）上的运行。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 发明专利 | 3项 |
|  |  |  | 销售额 | 1000万 |
|  |  | 质量指标 | 实现多颗FPGA阵列的FPGA硬件仿真加速器完整工作流程。并可并行扩展至32颗FPGA以上。 支持HVL/RTL软硬件混合仿真。 支持10亿门以上的仿真规模。 支持1MHz以上的仿真速度。 提交3项发明专利。 在一个或者多个系统芯片设计中使用。 |
|  |  | 时效指标 | 项目时效期 | 2年 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 预计本项目实施完成时，将能实现小批量销售，达到1千万以上的销售额。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 实现国产化的超大规模集成电路软硬件协同仿真技术。降低协同仿真器使用门槛，促进集成电路设计产业发展。 |